# Visitor Checklist

สรุปสถานะระบบ Visitor สำหรับใช้ตรวจงานและวางแผนทดสอบ

อัปเดต 24/09/2569 | ขอบเขต projects/visitor/**

# Flow ที่ทำแล้ว

กำหนดค่าระบบ → กำหนดจุดติดต่อ → รปภ Login → รับผู้มาติดต่อ → ดูรายละเอียดและหลักฐาน → Check out → ประวัติ

# ทำแล้ว

☑ 36004 กำหนดค่าระบบ Visitor พร้อม Version และ Audit

☑ 33001 กำหนดจุดติดต่อ ผูกพนักงาน Active ได้จุดเดียว

☑ 31002 รับผู้มาติดต่อ รู้จุดและสาขาจากผู้ Login

☑ รองรับคีย์อิสระ ถ่ายบัตร และผู้รับรองตาม Company Type

☑ หลักฐานเอกสาร รูปรถ และรูปอื่น พร้อม Preview ลดรูปไม่เกิน 1 MB

☑ List ผู้ที่ยังอยู่ภายใน ดูรายละเอียด เพิ่มข้อความ หลักฐาน และ Check out

☑ Check out บันทึกผล เหตุผล หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติงาน และหลักฐานขาออก

☑ 31005 ประวัติผู้มาติดต่อแบบอ่านอย่างเดียว

☑ Migration ผลการเข้าพบและหลักฐาน 20260923100000

# กำลังทำ

☐ 32003 ยืนยันการเข้าพบแบบ Mobile first

☑ UX Preview สลับรายการ ดู Thumbnail หลักฐาน และเลือกผลการเข้าพบ

☐ เชื่อม API คิวผู้รับรอง รายละเอียดรูป และบันทึกผลจริง

☐ Migration ยืนยันการเข้าพบ 20260924100000 สร้างแล้ว แต่ยังไม่รัน

☐ ทดสอบ Mobile Permission Company Scope และยืนยันซ้ำ

# สิ่งที่รอ Core

☐ Shared API current user host identities

☐ Resolve User ไปยัง Employee Resident Service Customer และ Tenant Contact

☐ เปิด Menu 32003 พร้อมสิทธิ์ VIEW และ EDIT

☐ หลัง Core merge ให้ Sync main รัน Migration และทดสอบข้อมูลจริง

# Scope ถัดไป

☐ แจ้งเตือนผู้รับรองในระบบหลัง Check in

☐ ประวัติการยืนยันเข้าพบสำหรับผู้ดูแลและรปภ

☐ Pre register สถานะอนุมัติ Dashboard Report Exception และ Timeline

☐ Notification History Channel Audit Watchlist และ Retention

# Checklist ก่อน Push

☐ API build

☐ Flutter analyze

☐ Visitor test

☐ Boundary Check และ Verify Center

☐ ทดสอบ Check in → หลักฐาน → Detail → Check out → History

☐ ทดสอบ Host Confirm หลัง Core Contract และ Migration พร้อม