LAOO TIME

# ข้อกำหนดฟังก์ชันและลำดับแผนงานระบบบริหารเวลาการทำงาน

เอกสารสรุปสำหรับวางแผนพัฒนาและตรวจรับระบบ

สถานะเอกสาร Project LAOO_TIME ฉบับสรุป 11 กันยายน 2026 ขอบเขต ฟังก์ชัน กติกาธุรกิจ สิทธิ์ และลำดับการพัฒนา ไม่รวม รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลและรายละเอียดระดับตาราง

จัดทำเพื่อใช้เป็น Baseline ร่วมกันระหว่าง Project Time และ Core

# สถานะการพัฒนาปัจจุบัน 11 กันยายน 2026

หน้าจอ 28001 พนักงาน ลงเวลาทำงาน เป็นงานจริงในชุด Merge ปัจจุบัน ส่วนหน้าจอ 28002 ยังคงเป็น Preview และงาน 27001 ถึง 27004 ถูกแยกเป็นชุดงานกะและตารางทำงานสำหรับตรวจภายหลัง

28001 อ่าน PersonID ฝ่าย แผนก และข้อมูลพนักงานจาก Core แบบ Read only โดยไม่แก้ Employee Person หรือ User ของ Core

API รองรับรายการ รายละเอียด และประวัติผ่าน GET employee settings และ GET employee settings employeeId

การแก้ไขใช้แผงในหน้าเดียวกัน บังคับ RowVersion เมื่อมีข้อมูลเดิม และสร้าง Version ใหม่พร้อม Immutable Audit Log

Business Date และ Time ใช้เวลาไทย UTC บวก 7 ตาม ADR 0062 ส่วนเวลาระบบสำหรับ Audit เก็บเป็น UTC

ฐานข้อมูลเป้าหมายคือ DBTDLaooService และ Migration ต้องรันหลัง Core Merge พร้อม Pull main ล่าสุดเท่านั้น

# 1 สรุปผู้บริหาร

LAOO_TIME เป็น Business Project ภายใต้ LAOO Core สำหรับบริหารกะ ตารางทำงาน การลงเวลา การลา OT การปรับเวลา การปิดงวด และรายงานพนักงาน โดยใช้ข้อมูลพนักงาน สาขา โครงสร้างองค์กร ผู้ใช้ และสิทธิ์พื้นฐานจาก Core แต่เก็บกติกาและธุรกรรมด้านเวลาไว้ใน Project Time โดยตรง

ระบบต้องรองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของหรือ HR คนเดียวทำรายการแทนและอนุมัติได้ กับองค์กรที่แยกผู้สร้างและผู้อนุมัติหลายขั้น ทุกกรณีต้องรักษาหลักฐานต้นฉบับ ป้องกันข้อมูลซ้ำ คำนวณเวลาเป็นนาที และเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

ข้อสรุปหลัก พนักงานทำคำขอเองหรือให้ผู้ดูแลทำแทน เป็นการตั้งค่าแยกจากรูปแบบการอนุมัติ ธุรกิจเจ้าของดำเนินการเองใช้ OWNER_OPERATED เพื่อบันทึกและอนุมัติในครั้งเดียวได้ องค์กรที่ต้องแยกหน้าที่ใช้ SEGREGATED_WORKFLOW และไม่อนุญาต Self approval โดยปริยาย ทุก Company กำหนดงวดเวลาได้หลายรูปแบบพร้อมกัน เช่น รอบรายเดือนและรอบครึ่งเดือน

# 2 ขอบเขตและการแบ่งความรับผิดชอบ

## 2.1 Project Time รับผิดชอบ

การตั้งค่าพนักงานด้านการลงเวลา รหัสที่เครื่อง กะ ตาราง และงวดเวลา

กติกาการคำนวณเวลา การจับคู่เหตุการณ์ การหักพัก สาย ออกก่อน และ OT

สิทธิ์การลา คำขอลา การยกเลิกลา และการปรับสิทธิ์ลา

คำขอแก้เวลา การทำรายการแทน การอนุมัติ การยืนยันซ้ำ และ Audit Log

การตรวจงวด การปิดงวด รายงานสรุป และบริการตนเองของพนักงาน

## 2.2 Core รับผิดชอบ

ข้อมูล Person Employee User Company Partner Branch และโครงสร้างองค์กร

การ Login, Project entitlement, Role Group และโครงสร้าง Permission กลาง

Center Flutter host, Center API host และเครื่องมือ Verify หรือ Migration กลาง

Project Time ต้องอ้างข้อมูลกลางจาก Core และห้ามสร้างทะเบียนพนักงาน สาขา หรือโครงสร้างองค์กรซ้ำ การเปลี่ยน Root Core หรือ Shared ต้องแยกงานให้ Center ตรวจและ Merge

# 3 โครงสร้างเมนูและหน้าจอหลัก

สงวน Menu Group 25 ถึง 30 สำหรับ LAOO_TIME โดยแบ่งตามงานดังนี้

25. งานเวลาและการลงเวลา  งานประจำวันและตรวจหลักฐานเวลา

26. การลาและคำขอ  คำขอลา แก้เวลา และรายการรออนุมัติ

27. กะและตารางทำงาน  กะ Rotation ตาราง และ Assignment

28. ตั้งค่าระบบเวลา  ค่าระบบและ Master ของ Company

29. ปิดงวดและรายงานเวลา  ตรวจงวด Finalize และรายงาน

30. บริการตนเอง  ประวัติและคำขอของพนักงาน

## 3.1 พนักงาน ลงเวลาทำงาน

MenuCode 28001 และ ScreenType 2 เป็นหน้าจอ Update Only แยกจากหน้าพนักงาน Core

อ่านรายชื่อและสังกัดพนักงานจาก Core โดยไม่สร้างหรือลบ Employee

กำหนดว่าพนักงานต้องลงเวลาหรือได้รับยกเว้นตามช่วงวันที่

กำหนดรหัสที่เครื่องและเก็บประวัติเมื่อเปลี่ยนรหัส

ผูกกลุ่มตารางทำงานและงวดเวลาให้พนักงานตามช่วงวันที่

ตรวจสถานะ Login สำหรับ Self service และแสดง Access Gap ที่ต้องแก้

ทุกการแก้ย้อนหลังต้องเก็บเหตุผลและ Log ห้ามเขียนทับประวัติเดิม

## 3.2 กำหนดค่าระบบเวลา

MenuCode 28002 และ ScreenType 2 เป็นหน้าจอ Company setup ของ LAOO_TIME แยกจาก Company Setup กลาง สถานะปัจจุบันยังเป็น Preview และไม่เปิด Route หรือ API ในชุด Merge 28001

กำหนด Approval Control Profile และ Override รายกระบวนการ

กำหนด Employee Request Policy และตรวจความพร้อมของ Self service

กำหนดค่าเริ่มต้นการคำนวณและพฤติกรรมของระบบเวลา

Master ที่มีหลายรายการ เช่น กะ ประเภทลา เหตุผลปรับเวลา และงวดเวลา แยกเป็นหน้าจอ CRUD ของตนเอง

# 4 ข้อกำหนดฟังก์ชันระบบ

## 4.1 กะและตารางทำงาน

สร้าง Shift Template ที่มีหลายช่วงในหนึ่งวัน เช่น เช้า บ่าย และ OT

รองรับกะข้ามวันโดยยึด Work Date ตามวันที่เริ่มกะ

กำหนดเวลาเข้าออก เกณฑ์สาย เกณฑ์ออกก่อน และช่วงพักที่ต้องหักเป็นนาที

จัดพนักงานเป็น Work Schedule Group และหมุนกะด้วย Rotation ตาม Anchor Date

พนักงานที่เข้ากลุ่มภายหลังต้องเข้าตำแหน่ง Rotation ปัจจุบัน ไม่เริ่มรอบใหม่เอง

รองรับ Schedule Override รายคนโดยมีลำดับเหนือ Rotation ปกติ

ตรวจความถูกต้องก่อนบันทึกและใช้ตารางโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่เริ่มใช้ ไม่มีสถานะ Draft

## 4.2 การรับและจำแนกเวลาลงงาน

รองรับข้อมูลจากหลายเทคโนโลยีผ่านรูปแบบนำเข้ากลาง แต่ Connector จริงอยู่นอกเฟสแรก

ไม่เชื่อค่า IN หรือ OUT จากเครื่อง ต้องจำแนกจาก Classification Window ที่ Company กำหนด

ตัวอย่างเวลาเข้างาน 08.00 น. สามารถกำหนดช่วงรับเหตุการณ์ 05.00 ถึง 10.00 น.

ฝั่งเข้างานเลือกเวลาที่เหมาะสมตามกติกาช่วงเข้า ส่วนฝั่งเลิกงานเลือกเหตุการณ์สุดท้ายที่อยู่ในช่วงเลิกงาน

เหตุการณ์นอกช่วงไม่ถูกเดาเป็นเข้าออก และต้องเก็บไว้ตรวจสอบ

ข้อมูลนำเข้าที่ซ้ำกันทุกองค์ประกอบต้องข้าม ไม่สร้าง Attendance Event ซ้ำ

รหัสที่เครื่องต้องจับคู่กับ Employee ตามช่วงเวลาที่รหัสนั้นมีผล และห้ามรหัสซ้ำใน Company ณ เวลาเดียวกัน

## 4.3 การคำนวณเวลาทำงาน

คำนวณตามเวลาจริงแบบนาที เช่น 08.00 ถึง 08.59 เท่ากับ 59 นาที และ 08.00 ถึง 09.00 เท่ากับ 60 นาที

รวมวินาทีก่อนแล้วจึงตัดเศษเป็นนาที เพื่อไม่ให้การแบ่งช่วงทำให้เวลาหาย

คำนวณแต่ละ Session แยกกัน แต่สรุปสถานะของ Work Date เป็นภาพรวมเดียว

หักเฉพาะช่วงพักที่ซ้อนกับเวลาทำงานจริง และป้องกันการนับเวลาซ้อนมากกว่าหนึ่งครั้ง

พนักงานที่ได้รับยกเว้นการลงเวลายังเก็บตาราง การลา และเหตุการณ์เวลา แต่ไม่ตัดสินขาด สาย ออกก่อน หรือข้อมูลไม่ครบ

## 4.4 การปรับและแก้ไขเวลา

การลืมลงเวลา เครื่องเสีย หรือเจ้าหน้าที่คีย์แทนต้องสร้าง Time Adjustment ไม่สร้าง Attendance Event ปลอม

กำหนด Time Adjustment Reason เป็น Master และบังคับหมายเหตุหรือหลักฐานตามประเภทเหตุผลได้

รายการที่อนุมัติแล้วห้ามแก้ทับ หากผิดต้องสร้างรายการใหม่เพื่อยกเลิกผลและแทนที่รายการเดิม

รองรับ Batch Adjustment จากเหตุการณ์ร่วม แต่ตัดสินผลแยกพนักงานได้

พนักงานยื่น Time Correction Request ได้หนึ่ง Work Date ต่อคำขอและแก้หลายจุดเวลาในชุดเดียว

## 4.5 การลาและสิทธิ์ลา

กำหนดสิทธิ์ลาแยกตาม Leave Type และกลุ่มพนักงาน เช่น อายุงานครบหนึ่งปีได้พักร้อนเจ็ดวัน

รองรับหน่วยวันและนาที โดยแปลงตามตารางที่มีผลจริงของพนักงาน

กันยอดลาระหว่างรออนุมัติเพื่อป้องกันคำขอหลายรายการใช้สิทธิ์เกินยอดเดียวกัน

หากลาเกินสิทธิ์ ส่วนเกินเป็นขาดงานที่มีเหตุผล Leave Balance Exceeded และห้ามทำยอดลาติดลบ

รองรับการยกเลิกการลา การปรับสิทธิ์ และ Carryover พร้อมประวัติย้อนหลัง

เมื่อ Schedule เปลี่ยนจนยอดลาที่ใช้เพิ่มขึ้น ต้องให้พนักงานยืนยันใหม่หรือให้ผู้ดูแลทำแทนตาม Policy

## 4.6 OT

OT ต้องมี Approved OT Assignment ก่อนและใช้เวลาที่เกิดจริงเป็นหลักฐานประกอบ

รองรับการอนุมัติแบบรายคนหรือกลุ่ม โดย Snapshot สมาชิกกลุ่ม ณ เวลาอนุมัติ

เวลาทำงานเกินที่ยังไม่อนุมัติให้เก็บเป็น Unapproved Extra Work และยังไม่รวมเป็น OT

รองรับแก้ไขหรือยกเลิก OT โดยสร้างรายการอ้างอิงใหม่ ไม่เขียนทับประวัติเดิม

ระบบ Time สรุปนาที OT แต่ไม่คำนวณค่าจ้างหรือ Payroll

## 4.7 งวดเวลา

Company มี Attendance Period Scheme ได้หลายชุดพร้อมกัน เช่น พนักงานรายเดือนรอบ 1 ถึง 30 และพนักงานรายวันรอบ 1 ถึง 15

ผูก Scheme กับ Employee ตามช่วงวันที่และห้าม Assignment ซ้อนกัน

รองรับรอบเดือนปฏิทิน วันตัด รอบทุก N วันหรือสัปดาห์ และปฏิทินกำหนดเอง

แต่ละสาขาตรวจรับรองส่วนของตนก่อน Company Finalize

ห้าม Finalize เมื่อมีผล Unresolved, Assignment Gap หรือ Reconfirmation Pending

เมื่องวดที่ปิดแล้วต้องแก้ ให้ Reopen พร้อมเหตุผลและสร้างผลกับรายงานเป็น Version ใหม่

## 4.8 รายงานและบริการตนเอง

สรุปสถิติตามสาขา ฝ่าย แผนก และรายบุคคล

สรุปขาด ลา มาสาย ออกก่อน ชั่วโมงทำงาน และ OT ตามช่วงวันที่

แยก Home Branch และ Work Branch เพื่อไม่ทำให้รายงานสังกัดกับสถานที่ทำงานปะปนกัน

รายงานงวดเปิดต้องแสดงเป็น Provisional ส่วนรายงานทางการต้องมาจากงวด Finalized เท่านั้น

พนักงาน Login เข้าดู My Attendance History และประวัติคำขอของตนเองภายใต้ Own Scope

# 5 รูปแบบ Self service และการอนุมัติ

## 5.1 Employee Request Policy

Company กำหนด Default และ Override แยก Leave Request, Leave Cancellation, Time Correction และ Reconfirmation

SELF_SERVICE_AND_PROXY  พนักงานทำเองได้และผู้ดูแลทำแทนได้

PROXY_ONLY  ผู้ดูแลเริ่มคำขอแทนทั้งหมด ระบบปฏิเสธคำขอที่พนักงานเริ่มเอง

SELF_SERVICE_ONLY  พนักงานต้องเริ่มคำขอเอง และเปิดใช้ได้เมื่อพนักงานใน Scope มี Active Login ครบ

พนักงานทำเองได้เมื่อ Policy อนุญาต มีสถานะการจ้างที่มีผล มี Active Login ผูกกับ Employee และใช้ Employee Self Service Role แบบ Own Scope หาก Login ถูกปิดภายหลัง ระบบต้องสร้าง Employee Request Access Gap และแจ้งผู้ดูแล

## 5.2 Approval Control Profile

OWNER_OPERATED  ผู้มีสิทธิ์สร้างแทน แก้ และบันทึกพร้อมอนุมัติได้ใน Transaction เดียว รองรับผู้ดูแลหลายคนตาม Role Permission และ Employee Data Scope

SEGREGATED_WORKFLOW  แยกผู้สร้างและผู้อนุมัติตาม Approval Step และปฏิเสธ Self approval โดยปริยาย

Company เลือก Profile ตอน Setup และ Override แยก Leave Time OT Entitlement และ Period ได้

Profile Version เริ่มใช้ทันทีหรือวันอนาคตได้ ส่วนรายการ Pending ใช้ Workflow Snapshot เดิม

## 5.3 การทำรายการแทน

Proxy Submission ใช้กับคำขอลา ยกเลิกลา แก้เวลา และ Reconfirmation เท่านั้น

ต้องเก็บ Actor User แยกจาก Subject Employee พร้อม On Behalf Reason หมายเหตุและหลักฐาน

แม้กดบันทึกพร้อมอนุมัติในครั้งเดียว ระบบต้องมี Request Approval Decision และผลธุรกิจครบ

การแจ้งพนักงานล้มเหลวไม่ Rollback ธุรกรรม แต่ต้องเก็บ Delivery Status และจำนวนครั้งที่ส่ง

Partner Admin ทำแทนได้เฉพาะเมื่อ Company มอบ Delegated Time Administration ที่ยังมีผลและกำหนด Scope ไว้

## 5.4 Administrative Override

Company Admin เปลี่ยน Profile หรือแก้ Access Gap เร่งด่วนได้ทุกเวลา แต่ต้องระบุเหตุผลและเก็บ Log แบบแก้ไม่ได้ การมีสิทธิ์ Admin เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ข้าม SEGREGATED_WORKFLOW โดยเงียบ

# 6 สิทธิ์และการตรวจสอบย้อนหลัง

Action Permission ของระบบ Time ต้องแยกตามการกระทำและตรวจร่วมกับ Employee Data Scope

SUBMIT และ CANCEL สำหรับผู้ยื่นคำขอ

ACT_ON_BEHALF สำหรับผู้ทำรายการแทน

APPROVE และ SELF_APPROVE สำหรับผู้ตัดสิน

FINALIZE และ REOPEN สำหรับการปิดและเปิดงวด

MANAGE_APPROVAL_PROFILE สำหรับผู้จัดการ Profile

ทุก API ต้องตรวจ Authentication, Company ownership, Project entitlement, Action Permission และ Employee Data Scope ที่ Backend ห้ามเชื่อ CompanyID EmployeeID หรือ Scope จาก Client เพียงอย่างเดียว

Attendance Event ต้นฉบับห้ามแก้หรือลบ

Request, Decision, Adjustment และ Audit ที่อนุมัติแล้วห้ามเขียนทับ

การแก้ข้อมูลต้องเก็บค่าก่อนและหลัง เหตุผล ผู้ดำเนินการ และวันเวลา

Self approval ต้องมี Permission เฉพาะและติดธง SelfApproved

Profile หรือ Policy ใหม่ห้ามเปลี่ยนรายการ Pending โดยอัตโนมัติ

# 7 ข้อกำหนดด้านเวลาและข้อมูล

ยึดเวลาประเทศไทยเป็นหลักและตัดการตั้ง Time Zone รายสาขาออก

เก็บเวลาต้นทางและเวลาที่ระบบรับข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง

ทุกข้อมูลต้องอยู่ภายใต้ Company และกรอง Company ที่ Backend เสมอ

การเปลี่ยน Policy กะ ตาราง งวด และ Assignment ใช้วิธี Version หรือ Effective Date

ข้อมูลซ้ำจากการโอนหลายรอบต้องข้ามโดยไม่สร้างรายการซ้ำ

ระบบต้องทำงานแบบ Idempotent สำหรับคำสั่งที่อาจส่งซ้ำ

# 8 ลำดับแผนงานพัฒนา

แบ่งงานเป็นชุดเล็กเพื่อให้ตรวจสอบ ทดสอบ และส่งต่อ Center ได้โดยไม่กระทบทุกส่วนพร้อมกัน

1. Bootstrap Project Time  สร้าง Flutter package, .NET module, Route Contract, Project/Menu baseline และการทดสอบโครงสร้าง โดยเมนูยังไม่ Active

2. Center integration  ให้เครื่อง Center ผูก LAOO_TIME เข้ากับ Center Flutter/API เพิ่ม role time และรองรับ verify center กับ migration runner

3. Core dependency  แยกการสร้าง Employee ออกจาก Login และเพิ่ม Employment หรือ Organization Assignment ที่มีผลตามช่วงวันที่

4. Time foundation  พัฒนา Profile, Request Policy, Permission, Employee Data Scope, Snapshot, Audit, Delegation และ Notification

5. หน้าพนักงานลงเวลาทำงาน  พัฒนา Menu 28001 เป็น Vertical Slice แรก สำหรับ Requirement รหัสที่เครื่อง รายละเอียดและประวัติ

6. หน้ากำหนดค่าระบบเวลา  คง Menu 28002 เป็น Preview จนกว่าชุด 28001 ผ่านการ Merge และเปิดใช้งาน

7. Time Correction vertical slice  พัฒนา Self service, Proxy, Save and approve, Snapshot, Decision และ Time Adjustment ให้ครบหนึ่ง Flow

8. กะและ Attendance  พัฒนา Shift, Rotation, Classification Window, Import boundary, Session และการคำนวณนาที

9. Leave and OT  พัฒนาสิทธิ์ลา คำขอลา การยืนยันใหม่ OT Assignment และ Approval

10. Period and Reports  พัฒนางวด การรับรองสาขา Finalize Reopen รายงานทางการ และรายงานรวม

11. Hardening and rollout  ทดสอบ Security Scope Transaction Replay Duplicate Performance และเปิดเมนูเป็นลำดับ

# 9 เกณฑ์ตรวจรับหลัก

08.00 ถึง 08.59 คำนวณได้ 59 นาที และ 08.00 ถึง 09.00 คำนวณได้ 60 นาที

กะข้ามวันและหลาย Session ต่อวันให้ผลถูกต้องโดยไม่ซ้อนเวลา

เลือกเวลาออกเป็นเหตุการณ์สุดท้ายภายในช่วงที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้าซ้ำทุกองค์ประกอบถูกข้าม

พนักงานที่ไม่มี Login ใช้ Proxy flow ได้ และ SELF_SERVICE_ONLY เปิดไม่ได้จน Login พร้อม

OWNER_OPERATED บันทึกพร้อมอนุมัติได้โดยหลักฐานครบและ Rollback ทั้งชุดเมื่อผิดพลาด

SEGREGATED_WORKFLOW ป้องกัน Self approval จนกว่าจะมี Administrative Override พร้อม Log

Partner ที่ไม่มี Delegation อ่านหรือแก้ข้อมูลไม่ได้

Notification ล้มเหลวไม่ย้อนกลับธุรกรรมหลัก

ไม่สามารถ Finalize งวดที่ยังมี Unresolved Result

รายงานสามารถกรองตามสาขา ฝ่าย แผนก และบุคคลได้

# 10 สถานะปัจจุบันและงานถัดไป

ยืนยัน ProjectCode LAOO_TIME, Menu Group 25 ถึง 30, Menu 28001 และ 28002 แล้ว

Center host รองรับ Project Time และหน้าจอ 28001 มี Flutter, API และการทดสอบแล้ว

Migration ต้องใช้ฐาน DBTDLaooService หลัง Core Merge และ Pull main ล่าสุด โดยเมนูยัง Inactive ระหว่างตรวจรับ

28002 คง Preview และงาน 27001 ถึง 27004 แยกออกจากชุด Merge ของ 28001

งานถัดไปคือให้ Core ตรวจและ Merge ชุด 28001 จากนั้นรัน Migration ผ่านเครื่องมือกลาง กำหนด Permission และเปิดเมนู 28001 ให้บริษัทนำร่อง ส่วน 28002 และงานกะดำเนินการเป็นชุดถัดไป